День 1.

1. Монтаж кабелей ЛВС от серверной до кабинета руководителя РЦ.
2. Монтаж и подключение двух камер ВН.
3. Проверка связи между складом / серверной / офисом.

День 2.

1. Перенос кабеля оптоволоконной линии из кабинета руководителя РЦ в серверную.
2. Настройка маршрутизатора для переноса в серверную.
3. Подключение маршрутизатора в серверной.
4. Проверка работы сервисов Компании на маршрутизаторе.

День 3.

1. Подготовка к переносу сервера из офиса:

а) Перенастроить все соединения магазинов по сети VPN.

б) Перенастроить все клиенты 1С в магазинах по новому пути к базе.

в) Перенастроить все клиенты 1С в офисе и на складе.

1. Перенос сервера 1С ( в ночное время).
2. Перенос терминального сервера (для онлайн заказов).